关于《方城县推动农村客货邮融合发展扩面提质实施方案》风险评估报告

为保障《方城县推动农村客货邮融合发展扩面提质实施方案》落地见效，全面识别项目实施全周期潜在风险，精准研判风险影响程度，制定科学防控措施，确保农村客货邮融合建设、运营、管理各环节安全有序、提质增效，助力乡村全面振兴，结合我县实际，编制本风险评估报告。

- 一、评估工作概况

为保障《方城县推动农村客货邮融合发展扩面提质实施方案》落地见效，防范化解项目实施全过程风险，确保县乡村三级物流体系建设、运营管理及产业赋能等工作有序推进，特开展本次专项风险评估。

本次评估紧扣方案确定的2026—2028年建设目标、重点任务与实施步骤，聚焦县级寄递公共配送中心、乡镇综合服务站、村级服务点建设，运力整合、平台运营、多主体协同，资金保障、安全管理、服务提质等核心环节，通过实地摸排、部门会商、责任梳理等方式，全面排查项目实施潜在风险，客观研判风险影响，制定针对性防范措施并形成本评估报告，为项目稳妥推进提供决策参考。

- 二、风险识别与可控性分析

- （一）建设推进类风险

一是建设进度滞后风险，项目涉及1个县级共配中心、15个乡镇服务站、496个村级服务点改造，时间节点集中、改造任务繁重，部分场地资源整合、审批流程推进缓慢，易延误既定工期；二是建设标准落实风险，部分乡镇、村级场地基础条件参差不齐，易出现建设规模、设施配套未达标，统一标识规范执行不到位问题；三是资源整合难度风险，村级服务点依托商超、党群服务中心等多元主体改造，产权分散、协调难度大，站点功能整合难以完全落地。此类风险通过细化台账、强化统筹可实现有效管控。

- （二）运营协同类风险

一是多主体权责不清风险，县交投、邮政公司及快递、客运企业多方参与，利益分配、权责划分不明确，易出现工作推诿、运营脱节情况；二是运营平台衔接风险，县级运营平台搭建、数据接入省级平台存在系统兼容、调试故障问题，影响运力调度、快件流转效率；三是融合模式落地风险，“交邮快商”融合深度不足，客运捎带快件、快递进村服务规范化程度不高，难以实现降本增效目标。此类风险需通过健全机制、明确规则实现可控。

- （三）要素保障类风险

一是资金保障不足风险，项目建设、设备购置、后期运营资金需求量大，县级财政配套压力大，上级补助资金到位不及时，易导致项目停滞；二是运力保障薄弱风险，农村客运、货运运力整合不充分，偏远区域配送运力不足，难以保障24小时投递时效；三是人才支撑不足风险，站点从业人员专业技能薄弱、服务意识欠缺，影响末端服务质量。此类风险通过多元筹资、强化管理可逐步化解。

- （四）安全管理类风险

一是寄递运输安全风险，寄递实名收寄、收寄验视、过机安检三项制度落实不到位，客运车辆捎带货物存在违规装载隐患；二是站点运营安全风险，村级站点消防、安防设施不完善，快件存放管理不规范；三是数据安全风险，运营平台用户信息、业务数据防护措施不足，存在泄漏风险。此类风险需从严监管、常态排查，可实现全程可控。

- （五）服务效能类风险

一是末端服务不均衡风险，偏远行政村站点运营成本高、盈利空间小，服务持续性不足；二是产业融合成效不足风险，“客货邮+电商+农业”融合联动不够，农产品上行渠道不畅，助农增收效果不明显；三是违规收费风险，村级站点存在快递末端二次收费隐患，影响群众满意度。此类风险通过规范管理、政策扶持可有效防控。

- 三、风险等级综合评判

综合风险等级评判为低风险，评判依据如下：

本方案严格对标国家、省、市关于农村客货邮融合发展的法律法规及政策要求，是对上级决策部署的细化落实和具体延伸，方案内容合法合规、贴合县域实际，无突破性、争议性、创新性风险条款，不存在引发社会矛盾、影响公共利益的政策隐患。

方案实施过程中排查出的各类潜在风险点，均为项目建设、行业运营领域的常规性、轻微性风险，并非颠覆性、突发性、群体性新生风险。我县在部门协同联动、场地资源整合、公众沟通服务、项目规范监管等方面，已建立完备的制度体系、工作流程，且积累了丰富的实践操作经验，具备成熟的风险防范、处置、化解能力，足以对项目实施过程中可能出现的各类轻微风险进行有效吸附、及时化解和全程管控。

综上，方案实施符合政策要求、顺应群众需求、契合发展实际，各项潜在风险均可控可防，预计不会对我县社会稳定形势产生任何负面影响，不会引发不稳定问题。

- 四、风险防范与保障措施建议

- （一）压实推进责任，严控建设实施风险

建立周调度、月通报、季督查工作机制，细化三级站点建设任务台账，明确责任单位、时间节点和责任人，简化场地改造审批流程，提前做好资源整合协调；严格对照省级建设标准，统一设施规范、标识使用，全程把控建设质量，确保按期完成县级、乡镇、村级站点改造及平台搭建任务。

- （二）健全协同机制，化解运营管理风险

尽快明确各参与主体权责边界，签订规范合作协议，5月底前完成利益分配体系搭建，形成成本共担、利益共享机制；提前对接省级平台技术标准，加快县级运营平台开发调试，确保数据顺畅接入；规范“交邮快商”融合运营流程，明确客运捎带货物标准，强化运力统筹调度，提升运营效率。

- （三）强化要素统筹，夯实项目保障基础

统筹上级补助、县级财政资金，拓宽社会资本参与渠道，保障项目建设、运营资金足额到位，实行专款专用、全程监管；优化融合线路布局，整合客运、邮政、快递运力，补齐偏远区域配送短板，保障投递时效；定期开展从业人员业务、安全培训，提升专业服务能力，规范服务行为。

- （四）从严安全监管，筑牢风险防控底线

严格落实寄递安全三项制度，加强运输车辆安全检测与日常维保，规范货物装载、站点仓储管理，定期开展安全隐患排查；完善运营平台数据安全防护措施，健全用户信息保护机制；畅通投诉举报渠道，严查快递末端违规收费、服务不规范等问题，保障群众合法权益。

- （五）深化产业融合，提升项目实施质效

推动客货邮与农村电商、特色农业深度联动，拓宽农产品上行渠道，完善村级站点便民服务功能；加大偏远站点运营扶持力度，给予适当补贴，保障服务全覆盖；强化督导考核，对工作推进不力、责任落实不到位的单位严肃追责问责，确保各项任务落地见效。

- 五、评估结论

经全面评估，方城县农村客货邮融合发展扩面提质工作在建设推进、运营协同、要素保障、安全管理、服务效能等方面虽存在不同等级的潜在风险，但均具备明确的防控路径与化解措施，整体风险可控、可防、可化解。只要严格落实风险防范措施，强化部门协同、压实工作责任、规范项目管理，即可有效规避各类风险，顺利完成2026—2028年各项目标任务，稳步推进农村客货邮融合扩面提质，切实畅通农村物流双向通道，助力全县乡村全面振兴。方案实施具备很低的社会稳定风险，不会对全县经济社会发展与社会和谐稳定产生不利影响。

综上，评估结论为低风险，建议决策机关按程序审议并批准实施。

方城县交通运输局